**Projet : Dashboard Financier**

Chef de Projet : Cyril

Collaborateur : Fabricio, Gaël, Lucien, Laura, Aurélie, Abdoulrazack

Partie Prenante : Responsable RH, Responsable Logistique, Responsable Informatique, Responsable Service Comptable, Responsable Production, Data Analyst

Temps de réalisation : 03/06/2025- 03/07/2025

Livrable : Retroplanning

**Les tâches :**

1. Prélèvement de donnée comptable, de donnée logistique, de donnée de production. (**Temps nécessaire : 2 jours** pour que les interlocuteurs comprennent les consignes demandées + déploiement des sondes pour aller chercher ces données)
2. Un responsable du service comptable, une responsable du service logistique, un responsable du service informatique, un responsable de l’équipe de production et un responsable RH (**temps nécessaire : Une demi-journée**)
3. Une fois les informations collectées il faudra les nettoyer et les traiter (**Temps nécessaire : 2 semaines et demie**).

Récupérer en même temps les données des N-1 et N-2 via les archives ainsi que l’année N.

1. Exploitation des données avec les logiciels Power Bi. Réalisation des graphiques. **(3 jours)**
2. Réaliser une comparaison à date des années précédentes (**Une demi-journée**)
3. Réaliser les prévisions pour les mensualités M+1 et M+3 (**Une demi-journée**)
4. Présentation des Dashboard et graphiques. **(Une demi-journée)**