**Erreur délai et budget**

# Trouver les raisons possibles que le projet dépasse le délai et budget

|  |  |
| --- | --- |
| Délai | Budget |
| * Crise Internationale (Covid etc…); * Retard et absence des employés ; * Retard des livraisons ; * Manque de compétences (erreur conception); * Manque de communication ; * Mauvaise organisation (tâche mal attribuée...); * Turnover : changement membre équipe, matériel ou chef de projet (départ) * Manque investissement de l’équipe ; * Conflits équipe ; * Retard lié aux tiers (fournisseurs, prestataires...); * Planification surestimée pour certaines tâches ; | * Dépenses imprévues ou sous-estimées (Ressources supplémentaires); * Mauvaise évaluation des ressources nécessaires ; * Changements de taux de change ou inflation ; * Erreurs de facturation ou d’approvisionnement ; * Changement de conviction et/ou valeur de l’entreprise ; * Budget surestimée/sous-estimée sur certaines taches ; * Changement limite budgétaire * Sabotage - Vandalisme |
| Lié entre les 2 | |
| * Incident externe (coupure de courant, machine HS etc…) ; * Changement de position du côté du client (modification budget, délai...) ; * Changement de règlementation ; * Resistance du changement ; * Grèves ; * Retrait d’un service/ fournisseur crucial ; * Mauvaise estimation des risques ; * Modification des objectifs ; * Modification du projet en lui-même ; * Cahier des charges mal définis (planning, ressources, objectif...); * Indisponibilité du Sponsor ; * Blocages douaniers (délai supp engendre un budget supp); * Problème techniques (performance); * Concurrences supplémentaires ; * Changement méthodologie ; * Risque cybersécurité ; | |